# DingleUP! – Teljes Független Környezet Útmutató

**Verzió:** 1.0

**Frissítve:** 2025-01-29

**Célja:** A DingleUP! alkalmazás teljes migrálása Lovable-ről saját, független környezetbe

---

## 📋 Tartalomjegyzék

1. [Projekt Áttekintése](#1-projekt-áttekintése)

2. [Korábbi Hibák Feltérképezése](#2-korábbi-hibák-feltérképezése)

3. [Projekt Exportálása Lovable-ből](#3-projekt-exportálása-lovable-ből)

4. [Új Független Környezet Tervezése](#4-új-független-környezet-tervezése)

5. [Adatbázis Migrálás](#5-adatbázis-migrálás)

6. [Auth és PIN Rendszer Beállítása](#6-auth-és-pin-rendszer-beállítása)

7. [End-to-End Checklist](#7-end-to-end-checklist)

8. [Hibaelhárítás](#8-hibaelhárítás)

---

## 1. Projekt Áttekintése

### 1.1 Jelenlegi Technológiai Stack

#### **Frontend (React SPA)**

- **Framework:** React 18.3.1 + Vite 6.0.x

- **Nyelv:** TypeScript

- **UI Library:** shadcn-ui + Radix UI komponensek

- **Styling:** Tailwind CSS

- **Routing:** React Router DOM v6

- **State Management:** TanStack Query (React Query) + Zustand

- **Build Tool:** Vite (optimalizált bundle-lal, 5-7 chunk)

#### **Backend (Serverless Functions)**

- **Runtime:** Deno 1.40+ (Supabase Edge Functions)

- **Nyelv:** TypeScript

- **Functions:** 90+ edge function különböző célokra

- Auth: `login-with-username-pin`, `register-with-username-pin`

- Game: `start-game-session`, `complete-game`, `get-game-questions`

- Payments: `create-payment-intent`, `verify-payment-intent`

- Admin: `admin-dashboard-data`, `export-full-database`

#### **Adatbázis**

- **Engine:** PostgreSQL 15+

- **Host:** Supabase (jelenlegi)

- **Táblák:** 39 fő tábla + nézetek

- **RLS:** Row Level Security enabled (user-specific data védelme)

- **Kapcsolat:** Supabase Client Library (@supabase/supabase-js@2.75.0)

### 1.2 Environment Változók Jelenlegi Helyzete

#### **Frontend (.env fájl a projekt gyökerében)**

```env

VITE_SUPABASE_PROJECT_ID="wdpxmwsxhckazwxufttk"

VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY="eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."

VITE_SUPABASE_URL="https://wdpxmwsxhckazwxufttk.supabase.co"

```

**Honnan olvassa a frontend?**

- File: `src/integrations/supabase/client.ts`

- Importálás: `import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL` (Vite környezeti változó szintaxis)

#### **Backend (Edge Functions környezeti változói)**

```env

SUPABASE_URL=https://wdpxmwsxhckazwxufttk.supabase.co

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

```

**Honnan olvassa a backend?**

- Deno.env.get('SUPABASE_URL')

- Minden edge function-ben külön-külön inicializálva

### 1.3 Auth Flow (Username + PIN)

**KRITIKUS:** Az alkalmazás NEM email+password auth-ot használ, hanem **username + 6 számjegyű PIN kódot**.

#### **Regisztráció folyamata:**

1. Frontend → `POST /functions/v1/register-with-username-pin`

- Body: `{ username, pin, invitationCode? }`

2. Backend validálja username és PIN formátumot

3. Backend létrehoz auth.users rekordot:

- Email: `${username.toLowerCase()}@dingleup.auto` (auto-generált)

- Password: `pin + username` kombináció

4. Backend létrehoz profiles rekordot:

- `username`, `pin_hash` (SHA-256), `recovery_code_hash`

5. Frontend automatikus bejelentkezés:

- `supabase.auth.signInWithPassword({ email: auto_email, password })`

#### **Login folyamata:**

1. Frontend → `POST /functions/v1/login-with-username-pin`

- Body: `{ username, pin }`

2. Backend ellenőrzi `profiles.pin_hash` vs. `hashPin(pin)`

3. Backend visszaadja `passwordVariants` tömböt (migráció miatt)

4. Frontend próbálja végig a password variánsokat:

```ts

for (const password of loginData.passwordVariants) {

const { error } = await supabase.auth.signInWithPassword({

email: loginData.user.email,

password

});

if (!error) break;

}

```

---

## 2. Korábbi Hibák Feltérképezése

### 2.1 Supabase Kapcsolati Problémák

#### **❌ Hiba #1: Keveredett Supabase Projekt ID-k**

**Probléma:**

- Lehetséges, hogy a frontend és backend KÜLÖNBÖZŐ Supabase projekt ID-kat használ

- Vagy egy régi projekt ID maradt valahol a kódban/env-ben

**Ellenőrzés (csináld végig most!):**

1. **Nyisd meg a böngésző Developer Tools-t (F12)**

2. **Network tab → Filter: `supabase`**

3. **Próbálj meg bejelentkezni a frontenden**

4. **Nézd meg, MELYIK URL-re megy a request:**

- Helyes: `https://wdpxmwsxhckazwxufttk.supabase.co`

- Hibás: Ha más projekt ID van az URL-ben

5. **Ellenőrizd a .env fájlt:**

```bash

cat .env | grep SUPABASE

```

- `VITE_SUPABASE_PROJECT_ID` és `VITE_SUPABASE_URL` összhangban van?

6. **Ellenőrizd a backend env-et:**

- Lovable-ben: Settings → Environment Variables → Backend

- Kérdezd le: `SUPABASE_URL` értéke megegyezik a frontend-del?

**Fix:**

- Ha eltérés van: cseréld ki MINDENHOL ugyanarra az értékre

- Újra deploy kell minden érintett komponens után

---

#### **❌ Hiba #2: Anon Key vs. Service Role Key keveredés**

**Probléma:**

- Frontend SOHA nem használhat Service Role Key-t (biztonsági kockázat)

- Backend MINDIG Service Role Key-t használ (teljes hozzáférés)

**Ellenőrzés:**

1. **Frontend Supabase Client (`src/integrations/supabase/client.ts`):**

```ts

const SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY = import.meta.env.VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY;

```

- Ez ANON KEY (publishable key), NEM service role key

- Ellenőrizd Supabase Dashboard → Settings → API:

- `anon` / `public` kulcs kezdődik `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6IndkcHhtd3N4aGNrYXp3eHVmdHRrIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NjA2MDQ3ODUsImV4cCI6MjA3NjE4MDc4NX0...`

2. **Backend Edge Functions:**

```ts

const supabaseServiceKey = Deno.env.get('SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY')!;

```

- Ez SERVICE ROLE KEY, NEM anon key

- Supabase Dashboard → Settings → API:

- `service_role` kulcs kezdődik másképp, `"role":"service_role"` van benne

**Fix:**

- Ha frontend service role-t használ: AZONNAL cseréld anon key-re

- Ha backend anon key-t használ: cseréld service role-ra

---

#### **❌ Hiba #3: RLS Policy blokkolja a PIN auth-ot**

**Probléma:**

- A `profiles` tábla RLS policy-ja megakadályozza, hogy a backend ellenőrizze a PIN-t

**Ellenőrzés:**

1. **Supabase Dashboard → Database → Tables → profiles → Policies**

2. Nézd meg, van-e olyan policy, ami blokkolja a `SELECT` műveletet:

```sql

-- Helyes policy (backend service role mindig hozzáfér):

CREATE POLICY "Service role can manage profiles"

ON profiles

FOR ALL

TO service_role

USING (true);

```

3. **Tesztelés Console-ban:**

```sql

SELECT id, username, pin_hash

FROM profiles

WHERE username = 'testuser'

LIMIT 1;

```

- Ha "row level security policy" hibát kapsz: RLS policy probléma van

**Fix:**

- Ha hiányzik a service_role policy, add hozzá:

```sql

CREATE POLICY "Service role full access profiles"

ON profiles FOR ALL TO service_role

USING (true) WITH CHECK (true);

```

---

#### **❌ Hiba #4: Edge Function Timeout / Cold Start**

**Probléma:**

- Edge function nem válaszol 10-30 másodpercen belül

- Első hívás (cold start) sokáig tart

**Ellenőrzés:**

1. **Lovable-ben: Backend → Functions → `login-with-username-pin` → Logs**

2. Nézd meg az utolsó 20 request időtartamát:

- Ha >5 sec: lassú

- Ha timeout error: 30 sec limit túllépve

**Fix (ideiglenesen Lovable-ben):**

- Warm-up script (auto-trigger function minden 5 percben)

- Deployment után: Vercel/Netlify serverless timeout növelése 60 sec-ra

---

### 2.2 Auth Specifikus Hibák

#### **❌ Hiba #5: Regisztráció után automatikus login sikertelen**

**Kód hely:** `src/pages/RegisterNew.tsx` → `handleSubmit()` → auto-login blokk

**Probléma:**

```ts

const { error: signInError } = await supabase.auth.signInWithPassword({

email: autoEmail,

password: validated.pin + validated.username,

});

if (signInError) {

// Ide jut, mert a password NEM STIMMEL

}

```

**Ellenőrzés:**

1. **Regisztrálj új usert:**

- Username: `testuser123`

- PIN: `987654`

2. **Backend log-ot nézd:**

- `register-with-username-pin` edge function visszatérési értéke:

```json

{

"success": true,

"user": { "id": "...", "username": "testuser123" },

"recovery_code": "ABCD-EFGH-IJKL"

}

```

3. **Próbálj bejelentkezni manuálisan:**

- Username: `testuser123`

- PIN: `987654`

- Ha sikeres login, de auto-login sikertelen → password kombináció eltérés

**Fix:**

- Backend és frontend password generálás PONTOSAN megegyezik?

```ts

// Backend (register):

password: pin + username

// Frontend (auto-login):

password: validated.pin + validated.username

```

- Ha eltér: egyikre standardizáld

---

## 3. Projekt Exportálása Lovable-ből

### 3.1 GitHub Repository Létrehozás + Push

**Lépések (ha még nincs GitHub repo):**

1. **GitHub-on hozz létre új private repository-t:**

- Menj: https://github.com/new

- Repository name: `dingleup-app` (vagy bármilyen név)

- Private ✅

- **NE pipáld be:** "Initialize with README"

- Create repository

2. **Lovable-ben inicializáld a Git connection-t:**

- Lovable Project → Settings → Integrations → GitHub

- Kattints "Connect to GitHub"

- Válaszd ki a repository-t: `dingleup-app`

- Authorize

3. **Automatikus push történik** (Lovable automatikusan pusholja a kódot)

4. **Ellenőrizd GitHub-on:**

- Menj: https://github.com/YOUR_USERNAME/dingleup-app

- Látod a fájlokat: `src/`, `supabase/`, `package.json`, stb.

---

### 3.2 Manuális ZIP Export (ha GitHub nem működik)

**Lépések:**

1. **Lovable Project → Share → Download Source Code**

2. **Letöltődik egy ZIP fájl** (`dingleup-source.zip`)

3. **Csomagold ki:**

```bash

unzip dingleup-source.zip -d dingleup-app

cd dingleup-app

```

4. **Inicializálj Git repo-t helyben:**

```bash

git init

git add .

git commit -m "Initial commit from Lovable export"

```

5. **Pushold GitHub-ra:**

```bash

git remote add origin https://github.com/YOUR_USERNAME/dingleup-app.git

git branch -M main

git push -u origin main

```

---

### 3.3 Fontos Fájlok és Mappák Ellenőrzése

**Nézd végig, hogy MINDEN megvan-e:**

```

dingleup-app/

├── src/                          # Frontend forrás

│   ├── pages/                    # Oldalak (Dashboard, Game, stb.)

│   ├── components/               # UI komponensek

│   ├── integrations/supabase/    # Supabase client

│   ├── hooks/                    # Custom React hooks

│   ├── i18n/                     # Többnyelvűség (hu, en)

│   └── assets/                   # Képek, videók, hangok

├── supabase/                     # Backend

│   ├── functions/                # 90+ edge function

│   │   ├── login-with-username-pin/

│   │   ├── register-with-username-pin/

│   │   ├── complete-game/

│   │   └── ...

│   └── config.toml               # Supabase config

├── db/                           # Adatbázis

│   ├── schema_latest.sql         # Teljes schema export

│   └── full_data_export.sql      # Adatok (ha van)

├── infra/                        # Docker config

│   ├── docker-compose.yml        # Teljes stack

│   ├── Dockerfile.frontend       # Frontend container

│   ├── Dockerfile.backend        # Backend container

│   └── nginx.conf                # Reverse proxy

├── package.json                  # Frontend dependencies

├── vite.config.ts                # Vite build config

├── tailwind.config.ts            # Tailwind design system

└── .env.example                  # Env template

```

**Ha valami hiányzik:**

- `src/integrations/supabase/`: KRITIKUS, nélküle nem működik

- `supabase/functions/`: KRITIKUS, backend logika

- `db/schema_latest.sql`: KRITIKUS, adatbázis séma

---

## 4. Új Független Környezet Tervezése

### 4.1 Választott Deploy Útvonal: **Vercel (Frontend) + Supabase (Backend + DB)**

**Miért ez az ajánlott?**

- ✅ Ingyenes tier elegendő kezdéshez (Vercel: 100 GB bandwidth/hónap)

- ✅ Automatikus CI/CD (Git push → deploy)

- ✅ Global CDN (gyors betöltés világszerte)

- ✅ Serverless Supabase Edge Functions (nincs szerver karbantartás)

- ✅ Managed PostgreSQL (Supabase: 500 MB DB ingyenes)

**Alternatívák:**

- Netlify + Supabase (hasonló, de Vercel jobb PWA támogatás)

- Railway / Render + Supabase (Docker deploy, drágább)

- Saját VPS (teljes kontroll, de karbantartás intenzív)

---

### 4.2 Új Supabase Projekt Létrehozása

**Lépések:**

1. **Menj: https://supabase.com/dashboard**

2. **Kattints: "New project"**

- Organization: Create new / Válassz meglévőt

- Name: `dingleup-production`

- Database Password: Generálj erős jelszót (mentsd el!)

- Region: **Europe (Frankfurt)** (legközelebbi Magyarországhoz)

- Pricing Plan: **Free** (elég kezdéshez)

3. **Projekt létrejön (2-3 perc)**

4. **Másold ki az API kulcsokat:**

- Settings → API

- **URL:** `https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co`

- **anon / public key:** `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...` (ANON)

- **service_role key:** `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...` (SERVICE)

5. **NE zárd be ezt a tabot!** (később kelleni fog)

---

### 4.3 Adatbázis Schema Importálás

**Most jön a KRITIKUS lépés: adatbázis séma betöltése.**

#### **Lépés 1: Nyisd meg az SQL Editor-t**

- Supabase Dashboard → SQL Editor

#### **Lépés 2: Másold be a schema fájl tartalmát**

1. **Nyisd meg lokálisan:** `db/schema_latest.sql`

2. **Másold ki a TELJES fájl tartalmát** (Ctrl+A → Ctrl+C)

3. **Illeszd be az SQL Editor-ba**

#### **Lépés 3: Futtasd le**

- Kattints: **"Run"** (vagy Ctrl+Enter)

- **Várj 30-60 másodpercet** (39 tábla + indexek + RLS policies)

#### **Lépés 4: Ellenőrizd**

- Database → Tables → Látod mind a 39 táblát?

- `profiles`, `question_pools`, `topics`, `game_sessions`, stb.

- Ha hibát kapsz:

- Másold ki a hibaüzenetet

- Javítsd a schema-ban (pl. foreign key constraint)

- Próbáld újra

---

### 4.4 Adatok Migrálása (Kérdések, Topics, stb.)

**Most töltsük be a KÉRDÉSEKET és TOPICS táblát.**

#### **Lépés 1: Exportáld az adatokat Lovable-ből**

**Lovable Admin Interface:**

1. **Jelentkezz be admin userrel** (username: `DingelUP!`)

2. **Admin Dashboard → "Teljes adatbázis export"** gomb

3. **Letöltődik:** `dingleup_full_export_2025-12-01.sql`

**VAGY használd a korábbi export-ot:**

- `db/full_data_export_2025-12-01.sql` (ha már van)

#### **Lépés 2: Nyisd meg az export fájlt**

```bash

cat db/full_data_export_2025-12-01.sql | head -50

```

**Nézd meg a struktúrát:**

```sql

BEGIN;

-- Data for table: topics

-- Exported 30 rows from topics

ALTER TABLE public.topics DISABLE TRIGGER ALL;

INSERT INTO public.topics (...) VALUES (...);

...

ALTER TABLE public.topics ENABLE TRIGGER ALL;

-- Data for table: question_pools

-- Exported 4500 rows from question_pools

ALTER TABLE public.question_pools DISABLE TRIGGER ALL;

INSERT INTO public.question_pools (...) VALUES (...);

...

ALTER TABLE public.question_pools ENABLE TRIGGER ALL;

COMMIT;

```

#### **Lépés 3: Importáld az adatokat**

**Opció A: SQL Editor (kis adatmennyiség):**

1. Supabase Dashboard → SQL Editor

2. Másold be az export fájl tartalmát

3. Run

**Opció B: psql CLI (nagy adatmennyiség, ajánlott):**

1. Telepítsd a PostgreSQL client-et:

```bash

# Ubuntu/Debian

sudo apt-get install postgresql-client

# macOS (Homebrew)

brew install postgresql

# Windows (Chocolatey)

choco install postgresql

```

2. Kapcsolódj az új Supabase adatbázishoz:

```bash

psql "postgresql://postgres:YOUR_DB_PASSWORD@db.YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co:5432/postgres"

```

3. Importáld az adatokat:

```sql

\i /path/to/db/full_data_export_2025-12-01.sql

```

4. Ellenőrizd:

```sql

SELECT COUNT(*) FROM question_pools;

-- Várt eredmény: 4500

SELECT COUNT(*) FROM topics;

-- Várt eredmény: 30

```

#### **Lépés 4: Kritikus táblák ellenőrzése**

```sql

-- Kérdések

SELECT COUNT(*) as question_count FROM question_pools;

-- Témák

SELECT COUNT(*) as topic_count FROM topics;

-- Fordítások (ha van)

SELECT COUNT(*) as translation_count FROM question_translations;

-- Admin user (ha van)

SELECT username, role FROM profiles p

JOIN user_roles ur ON p.id = ur.user_id

WHERE ur.role = 'admin';

```

---

### 4.5 Environment Változók Beállítása

#### **Frontend (Vercel):**

**Lépés 1: Vercel Project Létrehozása**

1. Menj: https://vercel.com/new

2. Import Git Repository → Válaszd ki a GitHub repo-t (`dingleup-app`)

3. Configure Project:

- Framework Preset: **Vite**

- Root Directory: `./` (alapértelmezett)

- Build Command: `npm run build`

- Output Directory: `dist`

**Lépés 2: Environment Variables beállítása**

- **FONTOS:** NE deployment előtt add meg, hanem MOST!

- Kattints: "Environment Variables" megnyitása

**Add meg ezeket:**

```env

VITE_SUPABASE_URL=https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co

VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (ANON KEY)

VITE_SUPABASE_PROJECT_ID=YOUR_NEW_PROJECT

```

- **Environments:** Production, Preview, Development (mind a hármat pipáld be)

**Lépés 3: Deploy**

- Kattints: **"Deploy"**

- Várj 2-3 percet

- Ha sikeres: `https://dingleup-app.vercel.app` (vagy hasonló URL)

---

#### **Backend (Supabase Edge Functions):**

**Lépés 1: Supabase CLI Telepítése**

```bash

# macOS / Linux

brew install supabase/tap/supabase

# Windows (Chocolatey)

choco install supabase

# Vagy NPM-mel (minden platform)

npm install -g supabase

```

**Lépés 2: Supabase CLI Login**

```bash

supabase login

```

- Megnyílik a böngésző → Authorize CLI

**Lépés 3: Projekthez Linkelés**

```bash

cd /path/to/dingleup-app

supabase link --project-ref YOUR_NEW_PROJECT

```

- `YOUR_NEW_PROJECT`: Az új Supabase projekt ID (pl. `abcdef123456`)

**Lépés 4: Edge Functions Deploy**

```bash

supabase functions deploy

```

- Deploy-olja mind a 90+ function-t

- Várj 5-10 percet

**Lépés 5: Secrets Beállítása**

**KRITIKUS:** A backend-nek szüksége van SECRET kulcsokra.

```bash

supabase secrets set SUPABASE_URL=https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co

supabase secrets set SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (SERVICE KEY)

supabase secrets set SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (ANON KEY)

# Ha Stripe van

supabase secrets set STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...

supabase secrets set STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

```

**Lépés 6: Ellenőrizd a deploy-t**

```bash

supabase functions list

```

**Várható output:**

```

┌──────────────────────────────────┬────────────────┐

│ NAME                             │ VERSION        │

├──────────────────────────────────┼────────────────┤

│ login-with-username-pin          │ v1             │

│ register-with-username-pin       │ v1             │

│ complete-game                    │ v1             │

│ ...                              │ ...            │

└──────────────────────────────────┴────────────────┘

```

---

### 4.6 Build Parancsok Lokális Teszteléshez

#### **Frontend (lokális futtatás):**

1. **Klónozd a repo-t:**

```bash

git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/dingleup-app.git

cd dingleup-app

```

2. **Telepítsd a dependency-ket:**

```bash

npm install

```

3. **Hozz létre `.env` fájlt:**

```bash

cp .env.example .env

```

4. **Szerkeszd a `.env` fájlt:**

```env

VITE_SUPABASE_URL=https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co

VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (ANON)

VITE_SUPABASE_PROJECT_ID=YOUR_NEW_PROJECT

```

5. **Indítsd a dev szervert:**

```bash

npm run dev

```

6. **Nyisd meg a böngészőt:**

- http://localhost:8080

#### **Backend (lokális Edge Function futtatás):**

**FONTOS:** Edge function-ök lokálisan CSAK Supabase CLI-vel futnak (Deno környezet szükséges).

```bash

# Indítsd a Supabase local stacket

supabase start

# Ez elindítja:

# - PostgreSQL (localhost:54322)

# - Edge Functions runtime (localhost:54321)

# - Studio UI (http://localhost:54323)

```

**Teszteld az edge function-öket:**

```bash

curl -X POST http://localhost:54321/functions/v1/login-with-username-pin \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"username": "testuser", "pin": "123456"}'

```

---

## 5. Adatbázis Migrálás

### 5.1 Schema Export (ha még nem tetted meg)

**Supabase Dashboard → SQL Editor:**

```sql

-- Export schema (DDL only)

SELECT

'CREATE TABLE ' || quote_ident(table_schema) || '.' || quote_ident(table_name) || E'\n(\n' ||

string_agg(

'  ' || quote_ident(column_name) || ' ' || data_type ||

CASE WHEN character_maximum_length IS NOT NULL

THEN '(' || character_maximum_length || ')'

ELSE ''

END ||

CASE WHEN is_nullable = 'NO' THEN ' NOT NULL' ELSE '' END,

E',\n'

) || E'\n);'

FROM information_schema.columns

WHERE table_schema = 'public'

GROUP BY table_schema, table_name;

```

**Kimenet:** Másold ki → mentsd `db/schema_manual_export.sql`-be

---

### 5.2 Teljes Data Export (4500 kérdés!)

**Admin Interface használata (ajánlott):**

1. **Lovable Admin → "Teljes adatbázis export"**

2. **Letöltődik:** `dingleup_full_export_2025-12-01.sql`

3. **Ellenőrizd a fájl méretét:**

```bash

ls -lh db/dingleup_full_export_2025-12-01.sql

```

- Várt méret: 10-50 MB (4500 kérdés + egyéb adatok)

4. **Nézd meg, tényleg MINDEN adat benne van:**

```bash

grep -c "INSERT INTO public.question_pools" db/dingleup_full_export_2025-12-01.sql

```

- Várt eredmény: ~4500

---

### 5.3 Adatok Betöltése Új Supabase-be

**psql CLI módszer (ajánlott nagy adatmennyiséghez):**

```bash

# 1. Kapcsolódás az új Supabase DB-hez

psql "postgresql://postgres:YOUR_DB_PASSWORD@db.YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co:5432/postgres"

# 2. Importálás

\i /path/to/db/full_data_export_2025-12-01.sql

# 3. Ellenőrzés

SELECT COUNT(*) FROM question_pools;

SELECT COUNT(*) FROM topics;

SELECT COUNT(*) FROM profiles;

```

**Ha timeout-ot kapsz:**

- Növeld a statement_timeout-ot:

```sql

SET statement_timeout = '10min';

\i /path/to/db/full_data_export_2025-12-01.sql

```

---

## 6. Auth és PIN Rendszer Beállítása

### 6.1 Backend RPC Funkciók Ellenőrzése

**Supabase Dashboard → Database → Functions**

**Ellenőrizd, hogy léteznek-e:**

- `login_with_username_pin()` – NEM (edge function végzi)

- `credit_wallet(user_id, amount, idempotency_key)` – IGEN (RPC)

- `credit_lives(user_id, amount, idempotency_key)` – IGEN (RPC)

- `apply_invitation_reward(p_inviter_id, p_invited_user_id)` – IGEN (RPC)

**Ha hiányoznak, futtasd le SQL-ben:**

```sql

-- Credit wallet RPC (atomic, idempotent)

CREATE OR REPLACE FUNCTION credit_wallet(

p_user_id UUID,

p_amount INTEGER,

p_idempotency_key TEXT

)

RETURNS BOOLEAN

LANGUAGE plpgsql

SECURITY DEFINER

SET search_path = public

AS $$

BEGIN

-- Insert ledger entry (idempotent via unique constraint on idempotency_key)

INSERT INTO wallet_ledger (user_id, amount, idempotency_key, transaction_type, metadata)

VALUES (p_user_id, p_amount, p_idempotency_key, 'credit', jsonb_build_object('source', 'system'))

ON CONFLICT (idempotency_key) DO NOTHING;

RETURN TRUE;

END;

$$;

```

---

### 6.2 RLS Policies Ellenőrzése

**KRITIKUS:** Ellenőrizd, hogy a `profiles` tábla RLS policy-i helyesek-e.

**Supabase Dashboard → Database → Tables → profiles → Policies**

**Szükséges policy-k:**

1. **Service role teljes hozzáférés:**

```sql

CREATE POLICY "Service role full access"

ON profiles FOR ALL

TO service_role

USING (true)

WITH CHECK (true);

```

2. **Felhasználók saját profil olvasása:**

```sql

CREATE POLICY "Users can read own profile"

ON profiles FOR SELECT

TO authenticated

USING (auth.uid() = id);

```

3. **Felhasználók saját profil módosítása:**

```sql

CREATE POLICY "Users can update own profile"

ON profiles FOR UPDATE

TO authenticated

USING (auth.uid() = id)

WITH CHECK (auth.uid() = id);

```

**Ha hiányzik bármelyik:** SQL Editor-ban futtasd le a CREATE POLICY parancsot.

---

### 6.3 Frontend Auth Integration Ellenőrzése

**File:** `src/integrations/supabase/client.ts`

**Ellenőrizd:**

```ts

const SUPABASE_URL = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL;

const SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY = import.meta.env.VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY;

export const supabase = createClient<Database>(SUPABASE_URL, SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY, {

auth: {

storage: localStorage,

persistSession: true,

autoRefreshToken: true,

}

});

```

**Módosítás NEM szükséges** (már helyes), DE:

- A `.env` fájlban az ÚJ Supabase projekt URL-je és anon key-je szerepel?

**Tesztelés:**

1. Frontend elindul: `npm run dev`

2. Regisztráció működik?

- Próbálj regisztrálni: username `testuser`, PIN `123456`

- Sikeres regisztráció → átirányít dashboard-ra

3. Kijelentkezés → Bejelentkezés működik?

- Username `testuser`, PIN `123456`

- Sikeres login → átirányít dashboard-ra

**Ha nem működik:**

- Developer Tools → Network → Nézd meg a request URL-t

- Ha `wdpxmwsxhckazwxufttk.supabase.co` (régi) → `.env` fájl nem lett újra betöltve

- **Fix:** Állítsd le a dev szervert (Ctrl+C) → indítsd újra `npm run dev`

---

### 6.4 Backend Edge Function Auth Flow

**File:** `supabase/functions/login-with-username-pin/index.ts`

**Ellenőrizd a kritikus részt:**

```ts

// 1. Backend lekéri a user profile-t username alapján

const { data: profile } = await supabaseAdmin

.from('profiles')

.select('user_id, username, pin_hash, email')

.ilike('username', username)

.maybeSingle();

// 2. Ellenőrzi a PIN hash-t

const inputPinHash = await hashPin(pin);

if (profile.pin_hash !== inputPinHash) {

return { error: 'Invalid credentials' };

}

// 3. Visszaadja az email-t és password variánsokat

return {

success: true,

user: { email: profile.email },

passwordVariants: [pin + username, username + pin] // Migráció miatt 2 variáns

};

```

**Tesztelés:**

```bash

curl -X POST https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co/functions/v1/login-with-username-pin \

-H "Content-Type: application/json" \

-H "Authorization: Bearer YOUR_ANON_KEY" \

-d '{"username": "testuser", "pin": "123456"}'

```

**Várt válasz:**

```json

{

"success": true,

"user": {

"email": "testuser@dingleup.auto"

},

"passwordVariants": ["123456testuser", "testuser123456"]

}

```

**Ha hibát kapsz:**

- `Missing username or PIN` → body nem jó formátumú

- `Username not found` → profiles táblában nincs ilyen user

- `Invalid credentials` → PIN hash nem egyezik

---

## 7. End-to-End Checklist

### 7.1 Deploy Checklist

```

📦 PROJEKT SETUP

[ ] GitHub repository létrehozva

[ ] Kód push-olva GitHub-ra

[ ] .env.example fájl létezik (template)

🗄️ ADATBÁZIS SETUP

[ ] Új Supabase projekt létrehozva

[ ] db/schema_latest.sql lefuttatva (39 tábla)

[ ] db/full_data_export.sql importálva (4500 kérdés)

[ ] question_pools tábla: 4500 sor ✅

[ ] topics tábla: 30 sor ✅

[ ] profiles tábla: admin user létezik ✅

🔐 AUTH & RLS

[ ] profiles tábla RLS enabled

[ ] Service role policy létezik

[ ] PIN auth RPC funkciók léteznek

[ ] register-with-username-pin edge function deployed

[ ] login-with-username-pin edge function deployed

🚀 FRONTEND DEPLOY (Vercel)

[ ] Vercel project létrehozva

[ ] Environment variables beállítva:

[ ] VITE_SUPABASE_URL

[ ] VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY

[ ] VITE_SUPABASE_PROJECT_ID

[ ] Build successful (Vercel dashboard: zöld check)

[ ] Deploy URL működik: https://dingleup-app.vercel.app

⚙️ BACKEND DEPLOY (Supabase Edge Functions)

[ ] Supabase CLI telepítve

[ ] supabase login sikeres

[ ] supabase link --project-ref sikeres

[ ] supabase functions deploy sikeres (90+ function)

[ ] supabase secrets set (összes SECRET)

🧪 TESZTELÉS

[ ] Landing page betöltődik: https://YOUR_VERCEL_URL/

[ ] Regisztráció működik:

[ ] Username: testregister

[ ] PIN: 123456

[ ] Sikeres regisztráció → Dashboard

[ ] Kijelentkezés működik

[ ] Bejelentkezés működik:

[ ] Username: testregister

[ ] PIN: 123456

[ ] Sikeres login → Dashboard

[ ] Játék indul:

[ ] Play Now gomb → Intro video

[ ] Kérdések betöltődnek (magyarul ÉS angolul)

[ ] Helyes válasz → coin jóváírás

[ ] Admin login működik:

[ ] Username: DingelUP!

[ ] PIN: admin PIN

[ ] Sikeres login → Admin Dashboard

[ ] Leaderboard betöltődik (országonként TOP 100)

[ ] Profile page betöltődik (user adatok látszódnak)

📱 PWA TESZT

[ ] PWA install prompt megjelenik (mobil/tablet)

[ ] iOS Safari: Add to Home Screen működik

[ ] Android Chrome: Install App működik

[ ] Standalone mode: fullscreen működik

[ ] Offline mode: cached assets betöltődnek

💰 PAYMENT TESZT (ha van Stripe)

[ ] Stripe keys beállítva Supabase secrets-ben

[ ] Test purchase (lootbox): $1.99 → sikeres

[ ] Wallet frissül (gold + lives jóváírva)

[ ] Stripe webhook működik (verify-payment)

```

---

### 7.2 Mit Látsz, Ha Minden Rendben Van?

#### **Frontend (Vercel Dashboard):**

- **Deployments tab:** Legutóbbi deploy → zöld check ✅

- **Domains:** `dingleup-app.vercel.app` → Active

- **Analytics:** Request count növekszik (ha van forgalom)

#### **Backend (Supabase Dashboard):**

- **Database → Tables:** 39 tábla látható

- **Database → Functions:** 90+ edge function listázva

- **Auth → Users:** Létrehozott teszt user-ek látszódnak

- **Logs → Edge Functions:** Request log-ok jelennek meg (login, register)

#### **Böngészőben:**

- **Landing Page:** https://YOUR_VERCEL_URL/

- Látszik a hero section, Play Now gomb

- **Login:** https://YOUR_VERCEL_URL/auth/login

- Username + PIN input mezők

- Bejelentkezés sikeres → átirányít /dashboard-ra

- **Dashboard:** https://YOUR_VERCEL_URL/dashboard

- User profil (avatar, username, coins, lives)

- Daily Gift popup (ha első login)

- Play Now gomb működik

- **Game:** https://YOUR_VERCEL_URL/game

- Intro video lejátszódik

- Kérdések betöltődnek (15 random kérdés a pool-ból)

- Válasz kiválasztása → helyes/helytelen feedback

- Coin jóváírás működik (azonnal látszik a wallet-ben)

#### **Admin Dashboard:**

- **Admin Login:** https://YOUR_VERCEL_URL/auth/login

- Username: `DingelUP!`, PIN: admin PIN

- **Admin Dashboard:** https://YOUR_VERCEL_URL/admin/dashboard

- Metrics látszódnak (user count, game count, stb.)

- "Teljes adatbázis export" gomb működik

---

## 8. Hibaelhárítás

### 8.1 "Network Error" vagy "Failed to fetch"

**Probléma:**

- Frontend nem tudja elérni a Supabase backend-et

**Ellenőrzés:**

1. **Developer Tools → Network tab**

2. **Nézd meg a hibás request URL-jét:**

- Ha `https://wdpxmwsxhckazwxufttk.supabase.co` (régi projekt)

- ⚠️ Frontend még a RÉGI Supabase projekt-re mutat

**Fix:**

1. **Ellenőrizd a `.env` fájlt:**

```bash

cat .env

```

- `VITE_SUPABASE_URL` értéke megegyezik az ÚJ projekt URL-jével?

2. **Ha nem egyezik, javítsd:**

```env

VITE_SUPABASE_URL=https://YOUR_NEW_PROJECT.supabase.co

```

3. **Újraindítás:**

- Lokálisan: Állítsd le a dev szervert (Ctrl+C) → `npm run dev`

- Vercel-en: Redeploy (Vercel Dashboard → Deployments → "..." → Redeploy)

---

### 8.2 "Row level security policy violation"

**Probléma:**

- Backend nem tud hozzáférni a `profiles` táblához

**Ellenőrzés:**

- Supabase Dashboard → Database → Tables → profiles → Policies

- Van-e `service_role` policy?

**Fix:**

```sql

CREATE POLICY "Service role full access"

ON profiles FOR ALL

TO service_role

USING (true)

WITH CHECK (true);

```

---

### 8.3 "Invalid credentials" regisztráció/login után

**Probléma:**

- Frontend és backend password generálás NEM egyezik

**Ellenőrzés:**

1. **Backend:** `register-with-username-pin/index.ts` → `password: pin + username`

2. **Frontend:** `RegisterNew.tsx` → `password: validated.pin + validated.username`

**Fix:**

- Ha eltér: egyikre standardizáld (pl. mindig `pin + username`)

---

### 8.4 "Function not found" edge function híváskor

**Probléma:**

- Edge function nem lett deploy-olva

**Ellenőrzés:**

```bash

supabase functions list

```

**Fix:**

```bash

supabase functions deploy login-with-username-pin

supabase functions deploy register-with-username-pin

```

---

### 8.5 Kérdések NEM töltődnek be játékban

**Probléma:**

- `question_pools` tábla üres VAGY edge function nem tud hozzáférni

**Ellenőrzés:**

```sql

SELECT COUNT(*) FROM question_pools;

```

**Fix:**

- Ha 0: Importáld az adatokat (`db/full_data_export.sql`)

- Ha >0, de játék NEM működik: Edge function log-ot nézd:

```bash

supabase functions logs get-game-questions

```

---

### 8.6 Admin User NEM tud bejelentkezni

**Probléma:**

- Admin user hiányzik az új adatbázisból

**Ellenőrzés:**

```sql

SELECT p.username, ur.role

FROM profiles p

JOIN user_roles ur ON p.id = ur.user_id

WHERE ur.role = 'admin';

```

**Fix:**

- Ha üres: Hozz létre admin user-t VAGY importáld a teljes `profiles` + `user_roles` táblát

---

## 9. További Lépések

### 9.1 Custom Domain Beállítása (Vercel)

1. **Vercel Dashboard → Settings → Domains**

2. **Add Domain:** `dingleup.hu` (vagy amit szeretnél)

3. **DNS beállítások:**

- Domain registrárnál (pl. GoDaddy, Namecheap):

- Add A record: `@` → `76.76.21.21` (Vercel IP)

- Add CNAME record: `www` → `cname.vercel-dns.com`

4. **SSL Certificate:** Automatikusan generálódik (Let's Encrypt)

---

### 9.2 Monitoring és Logging

#### **Vercel Analytics:**

- Vercel Dashboard → Analytics

- Látod: page views, unique visitors, performance metrics

#### **Supabase Logs:**

- Supabase Dashboard → Logs

- Edge Function logs: request count, error rate, latency

#### **Sentry (opcionális, error tracking):**

- https://sentry.io

- Integráld a frontend-be: `@sentry/react`

---

### 9.3 Backup Stratégia

#### **Automatikus DB Backup (Supabase):**

- Supabase Free tier: Daily backups (7 napos retention)

- Pro tier: Point-in-time recovery

#### **Manuális Backup:**

```bash

# Hetente futtasd le:

pg_dump "postgresql://postgres:PASSWORD@db.YOUR_PROJECT.supabase.co:5432/postgres" \

> backups/dingleup_backup_$(date +%Y%m%d).sql

```

---

## 10. Összefoglalás

**Mit csináltunk:**

1. ✅ Projekt exportálva Lovable-ből → GitHub

2. ✅ Új Supabase projekt létrehozva

3. ✅ Adatbázis schema + adatok migrálva (4500 kérdés!)

4. ✅ Frontend deploy-olva Vercel-re

5. ✅ Backend (Edge Functions) deploy-olva Supabase-re

6. ✅ Auth (username+PIN) működik

7. ✅ Játék betöltődik, kérdések megjelennek

8. ✅ Admin dashboard elérhető

**Következő lépések:**

- [ ] Custom domain beállítása

- [ ] Monitoring (Sentry, Vercel Analytics)

- [ ] Backup stratégia beállítása

- [ ] Load testing (ha nagy forgalom várható)

---

**Kérdések? Problémák?**

- Nézd meg a [Hibaelhárítás](#8-hibaelhárítás) részt

- Ellenőrizd a checklist-et: minden ✅?

- Ha továbbra is elakadtál: másold ki a hibaüzenetet és küldd el!